БРИФ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКА

Incorporate123.co — Полный редизайн сайта

Подготовлено для: Роман  |  Руководитель проекта: Alex (BIT Studios)  |  Февраль 2026

# 1. Обзор проекта

Incorporate123 — это компания с 25-летним опытом, специализирующаяся на регистрации компаний (LLC/корпорации) в Неваде и Вайоминге, номинальных услугах (приватность) и защите активов. Клиент — David, владелец компании, офис в Рино, Невада.

Мы делаем полный редизайн и перестройку сайта на WordPress. Текущий сайт выглядит как из 1999 года и имеет серьёзные проблемы с юзабилити и доверием. Новый сайт репозиционирует компанию из "компании по регистрации в Неваде" в "Специалисты по приватности, защите активов и регистрации бизнеса".

## 1.1 Ключевое для тебя

- Платформа: Кастомная тема WordPress — без пейдж-билдеров, без готовых тем

- Входные данные: Ты получишь готовые вайрфреймы, дизайны и весь контент до начала разработки

- Бюджет: Скоуп и часы будут уточнены после фазы Discovery (ориентир $8,000–$12,000)

- Сроки: Ориентир 2–3 недели на разработку, в рамках 9–12 недельного проекта

- Стейджинг: Стейджинг-сайт для ревью клиентом перед запуском

# 2. Текущее состояние сайта

Текущий сайт (incorporate123.co) — огромный и устаревший. Ключевые цифры:

| Метрика | Значение |
| --- | --- |
| Всего URL на текущем сайте | ~171 |
| Уникальных страниц (без дублей) | ~129 |
| Уникальных шаблонов | 15 (консолидируем до 7–8) |
| FAQ-страниц в Learning Center | ~111 (многие дублируются) |
| Дублированных URL | ~42 (один контент, разные пути) |
| Нужно 301-редиректов | ~170 |
| Текущая платформа | Неизвестно (вероятно статика/PHP) |
| Google Analytics 4 | Уже установлен |
| Google Search Console | Уже установлен |

Learning Center — самая сложная часть. Структура URL: /learning-center/cat/XX/item/YY с глубокой вложенностью категорий и массовым дублированием контента. Один FAQ («Bearer Shares») появляется по 4 разным URL. Целая категория (cat/29) — полный дубль другой (cat/18). Всё это нужно правильно редиректить.

# 3. Архитектура нового сайта

Новый сайт организован вокруг 4 контентных пилларов, основанных на намерениях пользователя, а не географии:

| Пиллар | URL | Назначение | Ключевые страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Приватность | /privacy/ | Главный пиллар — большинство ищут это | Anonymous LLC, номинальные услуги, CA/FL Private Inc. |
| 2. Защита активов | /asset-protection/ | Образование по защите капитала | NV/WY AP, Holding LLC, оффшорная AP |
| 3. Регистрация | /formation/ | Выбор типа компании и штата | WY LLC, NV LLC, Corp vs LLC, шелф-компании |
| 4. Комплайенс | /compliance/ | Текущие требования | Рег. агент, годовые отчёты, CTA |

## 3.1 Воронка конверсии

Каждый путь пользователя следует этой воронке:

ПИЛЛАР (образование) → КЛАСТЕРЫ (детали) → СРАВНЕНИЕ (выбор) → ПАКЕТ (цена/заказ) → КОНВЕРСИЯ

## 3.2 Ориентировочное количество страниц

Новый сайт будет содержать примерно 71 страницу:

- 4 пиллар-страницы

- 15+ кластер-страниц (темы внутри каждого пиллара)

- Страницы пакетов (NV Gold/Silver/Bronze, WY Gold/Silver/Bronze, CA, FL)

- Страницы сравнения (Wyoming vs Nevada, LLC vs Corp)

- Хаб-страницы штатов (Невада, Вайоминг)

- Оффшорные страницы (Nevis, BVI, Панама, Гонконг, Bahamas Trust)

- Служебные страницы (Главная, О нас, Контакты, Отзывы, Политика)

# 4. Шаблоны WordPress для сборки

На основе анализа инвентаризации сайта, нужно построить 7–8 кастомных шаблонов:

| Шаблон | Стр. | Ключевые компоненты |
| --- | --- | --- |
| Главная | 1 | Хиро с ценностным предложением + CTA, блоки услуг, отзывы, сигналы доверия (25 лет, реальный офис), навигация по пилларам |
| Пиллар | 4 | Хиро, образовательный контент с прогрессивным раскрытием, ссылки на кластеры, внутренняя перелинковка, CTA на сравнение/пакеты |
| Кластер | 15+ | Фокусная страница по теме — FAQ-аккордеоны, ссылки на смежные кластеры, CTA. Используется для Anonymous LLC, Nominee Services и т.д. |
| Пакет | 8–10 | Название, цена, список функций, CTA/форма заказа. Gold/Silver/Bronze для NV и WY. Поддержка доп-услуг (add-on). |
| Сравнение | 3–5 | Таблицы сравнения (штаты, типы компаний, пакеты). Возможно с фильтрами. Ключевая страница конверсии. |
| Хаб штата | 2 | Лендинги Невады и Вайоминга — агрегация контента по штату из всех пилларов. |
| Ресурс/FAQ | 5–10 | Замена Learning Center. FAQ-аккордеоны по темам. Может быть частью кластерного шаблона. |
| Служебная | 5–7 | О нас, Контакты (с формой), Отзывы, Политика конфиденциальности. |

# 5. Технические требования

## 5.1 Основные требования

- Кастомная тема WordPress (без Elementor/Divi)

- Адаптивность: десктоп и мобайл

- Производительность: < 3 сек. загрузка, 90+ PageSpeed

- SEO-friendly: чистые URL, правильная иерархия заголовков, schema markup

- Контактные формы (минимум: страница контактов, запрос консультации)

- Интеграция Google Analytics 4 (уже установлен — проверить трекинг)

- Верификация Google Search Console

## 5.2 Ключевые функциональные элементы

- Таблицы сравнения пакетов (интерактивные, возможно с фильтрами)

- FAQ-аккордеоны (на пилларах, кластерах, ресурсных страницах)

- Блок отзывов (главная + отдельная страница)

- Прогрессивное раскрытие: краткое содержание видно, детали раскрываются

- Внутренняя перелинковка под pillar/cluster SEO-архитектуру

- 301-редиректы (~170 со старых URL на новые)

- Хлебные крошки (breadcrumbs)

## 5.3 Управление контентом

Клиент (David) или его команда должны иметь возможность обновлять контент. WordPress-админка должна позволять:

- Редактировать содержимое страниц, цены, функции пакетов

- Добавлять/удалять FAQ

- Обновлять отзывы

- Управлять инвентарём шелф-компаний

- Добавлять блог-посты (в будущем, но шаблон должен быть)

# 6. URL-редиректы

Критично для SEO. Мы маппим ~170 текущих URL на новую структуру. Полная карта редиректов будет в таблице, но вот объём:

- Все страницы услуг/пакетов → новые URL

- Все категории Learning Center (24) → пиллары/кластеры

- Все FAQ-статьи (~111, включая ~42 дубля) → ближайшая новая страница

- Страницы About/утилиты → новые аналоги

- Страницы защиты активов → новые AP-пиллар/кластер

- Оффшорные страницы → новый интернациональный раздел

Реализация: .htaccess или WordPress-плагин редиректов. Обязательно 301 (постоянный), не 302.

# 7. Что ты получишь перед началом разработки

До написания кода у тебя будет:

- Готовые вайрфреймы для всех 7–8 шаблонов (десктоп + мобайл)

- Визуальные макеты с дизайн-системой (цвета, типографика, отступы, компоненты)

- Весь контент — каждая страница написана и утверждена клиентом

- SEO-спецификации: meta-теги, структура заголовков, schema markup

- Полная карта URL со всеми 301-редиректами

- Ключевые слова по страницам (для справки — контент уже будет оптимизирован)

# 8. Процесс разработки

- Настройка локального/стейджинг WordPress-окружения

- Сборка кастомной темы по дизайн-системе

- Разработка шаблонов (начинать с Главной и Пиллара — высший приоритет)

- Стейджинг для команды на ревью

- Заливка всего контента

- Настройка форм и интеграций

- Реализация 301-редиректов

- Оптимизация производительности (кэш, изображения, минификация)

- Кросс-браузерное тестирование

- Ревью клиентом на стейджинге

- Запуск

- 1–2 недели пост-лаунч мониторинг и багфиксы

# 9. Контекст по таймлайну

Весь проект состоит из 7 фаз. Твоя работа — фаза 6:

| Фаза | Часы | Статус |
| --- | --- | --- |
| Фаза 1: Discovery & Strategy | 30 | Стартуем |
| Фаза 2: UX-дизайн | 38 | После фазы 1 |
| Фаза 3: Визуальный дизайн | 48 | После фазы 2 |
| Фаза 4: Контент | 55 | После фазы 3 |
| Фаза 5: SEO | 22 | Параллельно с фазой 4 |
| Фаза 6: Разработка (ты) | TBD ($8k–$12k) | После фаз 3–5 |
| Фаза 7: Тестирование и запуск | 25–30 | После фазы 6 |

Часы на разработку будут согласованы после фазы 1 Discovery, когда будет понятен полный объём функционала. Оценка основана на средней сложности кастомной темы WordPress.

# 10. Вопросы?

Пиши Alex (BIT Studios) по любым вопросам по скоупу, архитектуре или дизайн-решениям. Полная стратегия, инвентаризация сайта и SOW доступны при необходимости.